|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18/05/2015** | | | | **Date d’émission : 19/05/2015** |
| Rédacteur : | Granier Vincent | Maître d’ouvrage : | Nom : Mme Servières | |
| Signature : | |
| Participants : | Mme Servières, M. Baubé, M. Granier, M. Miquel, M. Peries, Mr Sanchez | Excusés : |  | |
| Diffusion : | Mme Servières, M. Baubé, M. Granier, M. Miquel, M. Peries, Mr Sanchez, Mr Barrios | |

**Ordre du jour :** Première mise au point sur les avancées du projet.

**Déroulement :** Lors de cette réunion, nous avons montré le code de l’application ainsi qu’un premier aperçu de la fenêtre lors de l’exécution. Nous avons ensuite montré la partie concernant la Conception Orientée Objet de l’application ainsi que les cahiers des charges correspondant à chaque partie de la l’application, à savoir la Mini-Calculatrice et le Mini-Tableur. Enfin nous avons montré la partie concernant la gestion de projet ainsi que la répartition des tâches pour la réalisation de l’application.

**Principales décisions prises et tâches à réaliser:**

- Calculs avec un nombre illimité d’imbrications de niveaux de parenthèses possibles

- Calculs avec un nombre d’opérateurs et d’opérandes illimités possibles (maximum 75 caractères)

- Développement d’un menu pour pouvoir interagir entre les différentes fonctionnalités de l’application.

- Ajout d’une barre de navigation

- Poursuite du codage de la partie Gestionnaire de mémoire pour la calculatrice

- Enregistrement et chargement de fichier possibles et poursuite du codage du tableur